Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«31» марта 2021 года № 85

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации района от** **1 октября 2014 года № 603**  |  |

В соответствии с постановлением главы администрации района от 31 марта 2014 года № 172 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Краснояружский район» (в редакции постановлений от 14 сентября 2016г. № 187, от 22 ноября 2018г. № 251, от 16.06.2020г. № 183), в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» администрация Краснояружского района

**постановляет:**

 1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Краснояружского района от 1 октября 2014 года № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» следующие изменения:

 1.1. графу 3 раздела 8 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования программы в 2015–2025 годах за счет всех источников финансирования составит 248550,8 тыс. руб.

 Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на реализацию программы составит 126732,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 11 115 тыс.руб;

2016 год – 7 581,7 тыс.руб;

2017 год – 12 152 тыс.руб;

2018 год – 9 874 тыс.руб;

2019 год – 13015,5 тыс.руб;

2020 год – 16 790,3 тыс.руб;

2021 год – 12 378 тыс.руб;

2022 год – 12 328 тыс.руб;

2023 год – 8156,1 тыс.руб;

2024 год – 11 331 тыс.руб;

2025 год – 11 331 тыс.руб.

Планируемый объем финансирования программы в 2015–2025 за счет средств областного бюджета составит 112548,3 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников составит 3 000 тыс. руб.»;

 1.2. абзац 3 и 4 раздела 1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Паспорта программы изложить в следующей редакции:

 «По состоянию на 01.01.2021г. автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 500,5 км»;

«Транспортом общего пользования в 2020 году перевезено 92,362 тыс. человек. Пассажирооборот транспорта в 2020 году составил 935 тыс. пассажиро – километров»;

 1.3. абзац 2,3 и 4 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на реализацию программы составит 126732,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 11 115 тыс.руб;

2016 год – 7 581,7 тыс.руб;

2017 год – 12 152 тыс.руб;

2018 год – 9 874 тыс.руб;

2019 год – 13015,5 тыс.руб;

2020 год – 16 790,3 тыс.руб;

2021 год – 12 378 тыс.руб;

2022 год – 12 328 тыс.руб;

2023 год – 8156,1 тыс.руб;

2024 год – 11 331 тыс.руб;

2025 год – 11 331 тыс. руб.

Планируемы объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 112548,3 тыс. руб. внебюджетных источников составит 3 000 тыс. руб.»;

 1.4. графу 4 раздела 6 подпрограммы 1 «Совершенствование дорожной сети» Программы (далее Подпрограмма 1) изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования программы в 2015–2025 годах за счет всех источников финансирования составит 203880,8 тыс.руб.

 Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на реализацию программы составит 90168,5 тыс.руб, в том числе по годам:

2015 год – 11 115 тыс.руб;

2016 год – 7 581,7 тыс.руб;

2017 год – 12 152 тыс.руб;

2018 год – 9 874 тыс.руб;

2019 год – 9 282,5 тыс.руб;

2020 год – 12 797,3 тыс.руб;

2021 год – 8225 тыс.руб;

2022 год – 8 175 тыс.руб;

2023 год – 8 148 тыс.руб;

2024 год – 7 917 тыс.руб;

2025 год – 7 917 тыс.руб.

 Планируемый объем финансирования программы в 2015–2025 годах за счет средств областного бюджета составит 110713 тыс.руб., внебюджетных источников составит 3 000 тыс.руб.»;

 1.5. абзац 1, 2 и 3 раздела 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования программы в 2015–2025 годах за счет всех источников финансирования составит – 203880,8 тыс.рублей.

Объем финансовых средств, направляемых из местного бюджета на реализацию программы составит 90168,5 тыс. руб, в том числе по годам:

2015 год – 11 115 тыс. руб;

2016 год – 7 581,7 тыс. руб;

2017 год – 12 152 тыс. руб;

2018 год – 9 874 тыс. руб;

2019 год – 9282,5 тыс. руб;

2020 год – 12 797,3 тыс. руб;

2021 год – 8225 тыс. руб;

2022 год – 8 175 тыс. руб;

2023 год – 8 148 тыс. руб;

2024 год – 7 917 тыс. руб;

2025 год – 7 917 тыс. руб.

 Планируемый объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 110713 тыс. руб., внебюджетных источников составит 3 000 тыс.руб.»;

1.6. графу 3 раздела 6 подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» Программы (далее Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 составляет 38399,3 тыс. рублей.

 Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 36564 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 2 667,0 тыс. руб.;

2016 год – 2 727,0 тыс. руб.;

2017 год – 3 662,0 тыс. руб.;

2018 год – 3 490,0 тыс. руб.;

2019 год – 3 733,0 тыс. руб.;

2020 год – 3 993,0 тыс. руб.;

2021 год – 4153,0 тыс. руб.;

2022 год – 4 153,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 3 993,0 тыс. руб.;

2025 год – 3 993,0 тыс. руб.»

 Планируемый объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1835,3 тыс. руб.

 1.7. абзац 3 раздела 1 Подпрограммы 2 дополнить словами «в 2020 году – 935,0 тыс. пассажиро-километров»;

 1.8. абзац 1 и 2 раздела 4 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 составляет 38399,3 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 36564 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 2 667,0 тыс. руб.;

2016 год – 2 727,0 тыс. руб.;

2017 год – 3 662,0 тыс. руб.;

2018 год – 3 490,0 тыс. руб.;

2019 год – 3 733,0 тыс. руб.;

2020 год – 3 993,0 тыс. руб.;

2021 год – 4 153,0 тыс. руб.;

2022 год – 4 153,0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 3 993,0 тыс. руб.;

2025 год – 3 993,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1835,3 тыс. руб.

 1.9. Приложения 1,3,4,5 и 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 и 5 к настоящему Постановлению соответственно;

 1.10. Дополнить программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети» приложением 8, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

 2. Начальнику информационно-технического отдела администрации района (Люлюченко М.В.) разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Краснояружского района.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краснояружского района по строительству, транспорту и ЖКХ Шемитову О.Н.

**Глава администрации**

**Краснояружского района А.Е. Миськов**

 Приложение 1

к муниципальной программе

Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Краснояружского района»

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**на I этап реализации**

| **№** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Срок реализации (начало, завершение)** | **Вид показателя** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»**(Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования (%) | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 96,3 | 96,3 |
|  | Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров | 2437,9 | 2535,4 | 2636,8 | 2742,3 | 2852,1 | 3000 |
|  | **Подпрограмма 1****«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта, % | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 4,4 | 3,4 | 3 |
|  | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,9 | 186,9 |
|  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1302 | 552 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км. | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,9 | 186,9 |
|  | Мероприятие 1.1.2.Ямочный ремонт автодорог | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1302 | 552 |
|  | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |
|  | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 0,8 | 0,12 | 1,0 | 1,0 | 0,628 | 14,188 |
|  | Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 0,8 | 0,12 | 1,0 | 1,0 | 0,628 | 14,188 |
|  | Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности.  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,432 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2015 – 2025 |  | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,432 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 2.** **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2015 – 2025 |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, тыс. пасс. - км | 2437,9 | 2535,4 | 2636,8 | 983,3 | 1003,5 | 935,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Организация транспортного обслуживания населения | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2015 – 2025 |  | Количество межмуниципальных маршрутов, штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество внутри муниципальных маршрутов, штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Мероприятие 2.1.1.Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на межмуниципальных маршрутах (за счет средств областного бюджета). | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2015 – 2025 |  | Количество межмуниципальных маршрутов, штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  Мероприятие 2.1.2. Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на внутри муниципальных маршрутах (за счет местного бюджета). | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2015 – 2025 |  | Количество внутри муниципальных маршрутов, штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Основное мероприятие 2.2.Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта  | 2015 – 2025 |  | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, чел. | 264 | 264 | 264 | 551 | 580 | 580 |

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**на II этап реализации**

| **№** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Срок реализации (начало, завершение)** | **Вид показателя** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»**(Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования (%) | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 98,5 | 100 |
|  | Рост пассажирооборота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | **Подпрограмма 1****«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта , % | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,5 |
|  | Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
|  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 572 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содержание автодорог и мостов | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км. | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
|  | Мероприятие 1.1.2.Ямочный ремонт автодорог | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту, кв.м. | 572 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  | Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек |
|  | Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту, км | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности.  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | 2021 – 2025 |  | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма 2.** **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2021 – 2025 |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, тыс. пасс. - км | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1Организация транспортного обслуживания населения | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2021 – 2025 |  | Количество межмуниципальных маршрутов, штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество внутри муниципальных маршрутов, штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Мероприятие 2.1.1.Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на межмуниципальных маршрутах (за счет средств областного бюджета). | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2021 – 2025 |  | Количество межмуниципальных маршрутов, штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на внутри муниципальных маршрутах (за счет местного бюджета). | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | 2021 – 2025 |  | Количество внутри муниципальных маршрутов, штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта  | 2021 – 2025 |  | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, чел. | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 |

 Приложение 3

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Краснояружского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов** |
|  **на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на I этап реализации** |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **ВСЕГО** |
| **на I этап** |
| **(2015 – 2020 годы)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Программа** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского район»** | **ВСЕГО** | **248550,8** | **13394,0** | **8069,7** | **13689,0** | **9911,0** | **13015,5** | **116407,3** | **174486,5** |
| **Областной бюджет** | **112548,3** | **779,0** | **818,0** | **107,0** | **107,0** | **0,0** | **99617,0** | **101428,0** |
| **Местный бюджет** | **126732,5** | **11115,0** | **7251,7** | **12082,0** | **9804,0** | **13015,5** | **16790,3** | **70058,5** |
| **Внебюджетные источники** | **3000,0** | **1500,0** | **0,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3000,0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | **ВСЕГО** | **203880,8** | **9948,0** | **4524,0** | **9920,0** | **6314,0** | **9282,5** | **112414,3** | **152402,8** |
| **Областной бюджет** | **110713,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **99617,0** | **99617,0** |
| **Местный бюджет** | **90168,5** | **8448,0** | **4524,7** | **8420,0** | **6314,0** | **9282,5** | **12797,3** | **49786,5** |
| **Внебюджетные источники** | **3000,0** | **1500,0** | **0,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3000,0** |
| Основное мероприиятие 1.1 | «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения» | Всего | 79338,8 | 6668,0 | 4222,9 | 8420,0 | 6314,0 | 6717,0 | 6950,9 | 39292,8 |
| Местный бюджет | 79338,8 | 6668,0 | 4222,9 | 8420,0 | 6314,0 | 6717,0 | 6950,9 | 39292,8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Всего | 122019,2 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 2123,8 | 105463,4 | 110587,2 |
| Областной бюджет | 110713,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99617,0 | 99617,0 |
| Местный бюджет | 8306,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123,8 | 5846,4 | 7970,2 |
| Внебюджетные источники | 3000 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Всего | 2523,8 | 1780 | 301,8 | 0 | 0 | 442 | 0 | 2523,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2523,8 | 1780 | 301,8 | 0 | 0 | 442 | 0 | 2523,8 |
| **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | **ВСЕГО** | **38399,3** | **3446** | **3545** | **3769** | **3597** | **3733** | **3993** | **22083** |
| **Областной бюджет** | **1835,3** | **779** | **818** | **107** | **107** | **0** | **0** | **1811** |
| **Местный бюджет** | **33990** | **2667** | **2727** | **3662** | **3490** | **3733** | **3993** | **20272** |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения | **ВСЕГО** | **35825,3** | **3446** | **3545** | **3769** | **3597** | **3733** | **3135** | **21225** |
| **Областной бюджет** | **1835,3** | **779** | **818** | **107** | **107** | **0** | **0** | **1811** |
| **Местный бюджет** | **37285** | **2667** | **2727** | **3662** | **3490** | **3733** | **3135** | **19414** |
| Основное мероприятие 2.2. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования | Всего | 7874,4 | 420 | 590,4 | 858 | 858 | 858 | 858 | 4442,4 |
| Местный бюджет | 7874,4 | 420 | 590,4 | 858 | 858 | 858 | 858 | 4442,4 |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов** |
|  **на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников**  |
| **финансирования на II этап реализации** |  |  |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** |  |  |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **ВСЕГО** |  |  |
| **на II этап** |  |  |
| **(2021 – 2025 годы)** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
| **Программа** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»** | **ВСЕГО** | **248550,8** | **23482,1** | **12336,1** | **8156,1** | **15045** | **15045** | **74064,3** |  |  |
| **Областной бюджет** | **112548,3** | **11104,1** | **8,1** | **8,1** | **0** | **0** | **11120,3** |  |  |
| **Местный бюджет** | **126732,5** | **12378** | **12328** | **8148** | **11910** | **11910** | **56674** |  |  |
| **Внебюджетные источники** | **3000,0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | **ВСЕГО** | **203880,8** | **19321** | **8175** | **8148** | **7917** | **7917** | **51726** |  |  |
| **Областной бюджет** | **110713,0** | **11096** |  |  |  |  | **11096** |  |  |
| **Местный бюджет** | **90168,5** | **8225** | **8175** | **8148** | **7917** | **7917** | **40382** |  |  |
| **Внебюджетные источники** | **3000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 79338,8 | 7889 | 8175 | 8148 | 7917 | 7917 | 40046 |  |  |
| Местный бюджет | 79338,8 | 7889 | 8175 | 8148 | 7917 | 7917 | 40046 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 122019,2 | 11432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11432 |  |  |
| Областной бюджет | 110713,0 | 11096 |   |   |   |   | 11096 |  |  |
| Местный бюджет | 8306,2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |  |  |
| Внебюджетные источники | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Всего | 2523,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2523,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | **ВСЕГО** | **38399,3** | **4161,1** | **4161,1** | **8,1** | **3993** | **3993** | **16316,3** |
| **Областной бюджет** | **1835,3** | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **0** | **0** | **24,3** |
| **Местный бюджет** | **36564** | **4153** | **4153** | **0** | **3993** | **3993** | **16292** |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения | ВСЕГО | 35825,3 | 3303,1 | 3303,1 | 8,1 | 3993 | 3993 | 14600,3 |
| Областной бюджет | 1835,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 | 24,3 |
| Местный бюджет | 33990 | 3295 | 3295 | 0 | 3993 | 3993 | 14576 |
| Основное мероприятие 2.2. | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования | Всего | 7874,4 | 858 | 858 | 0 | 858 | 858 | 3432 |
| Местный бюджет | 7874,4 | 858 | 858 | 0 | 858 | 858 | 3432 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Краснояружского района»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Краснояружского района на I этап реализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Общий объем финансирования, тыс. рублей** | **Расходы (тыс. руб.), год** |
| **ГРБС** | **Р з Пр** | **КЦСР** | **КВР** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **ВСЕГО****на I этап****(2015 – 2020г)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Программа** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского»** | **Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства** |  |  |  |  | **248550,8** | **13394,0** | **8069,7** | **13689,0** | **9911,0** | **13015,5** | **116407,3** | **174486,5** |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства |  |  |  |  | **203880,8** | **9948,0** | **4524,7** | **9920,0** | **6314,0** | **9282,5** | **112414,3** | **152402,8** |
| **Основное мероприятие 1.1.** | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства района | **850** | **0409** | **0810180570** | **540** | **79338,8** | **6668** | **4222,9** | **8420** | **6314** | **6717** | **6950,9** | **39292,8** |
| **Основное мероприятие 1.2.** | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | **850** | **0409** | **0810220580** |  **200** | **122019,2** | **1500** | **0** | **1500** | **0** | **2123,8** | **5846,4** | **110587,2** |
| **850** | **0409** | **0810272140** | **200** |  |  |  |  |  | **76592** |
| **850** | **0409** | **0810272140** | **521** |  |  |  |  |  | **23025** |
| **Основное мероприятие 1.3.** | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства |  |  |  |  | **2523,8** | **1780** | **301,8** | **0** | **0** | **442** | **0** | **2523,8** |
| **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **0408** | **Х** | **Х** | **38399,3** | **3446** | **3545** | **3769** | **3597** | **3733** | **3993** | **22083** |
| **Основное мероприятие 2.1.** | Организация транспортного обслуживания населения | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **0408** | **0820163810** | **200** | **25825,3** | **3446** | **3545** | **3769** | **3597** | **3733** | **3135** | **21225** |
| **Мероприятие 2.1.1.** | Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на межмуниципальных маршрутах (за счет средств областного бюджета) | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **0408** | **082 7381** | **800** | **1835,3** | **779** | **818** | **107** | **107** | **0** | **0** | **1811** |
|  **Мероприятие 2.1.2.** | Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на внутри муниципальных маршрутах (за счет местного бюджета) | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **04 08** | **0820163810** | **200** | **31664,6** | **2247** | **2136,6** | **2804** | **2632** | **2875** | **3135** | **15829,6** |
| **Основное мероприятие 2.2.** | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта  | **850** | **04 08** | **0820263820** | **200** | **7874,4** | **420** | **590,4** | **858** | **858** | **858** | **858** | **4442,4** |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов**

**на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета Краснояружского района на II этап реализации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. руб.), год** |
| **ГРБС** | **Р з****Пр** | **КЦСР** | **КВР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **ВСЕГО****на II этап****(2021 – 2025 годы)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Программа** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»** | **Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства** |  |  |  |  | **23482,1** | **12336,1** | **8156,1** | **15045** | **15045** | **74064,3** |
| **Подпрограмма 1** | **«Совершенствование и развитие дорожной сети»** | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства |  |  |  |  | **19321** | **8175** | **8148** | **7917** | **7917** | **51478** |
| **Задача 1.Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог** |
| **Основное мероприятие 1.1.** | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | **850** | **0409** | **0810180570** | **540** | **7889** | **8175** | **8148** | **7917** | **7917** | **40046** |
| **Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек** |
| **Основное мероприятие 1.2.** | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства | **850** | **0409** | **081022058** |  **200** | **336** | **0** | **0** | **0** | **0** | **336** |
| **850** | **0409** | **0810272140** | **540** | **11096** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11096** |
| **Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности.** |
| **Основное мероприятие 1.3.** | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Администрация Краснояружского района в лице управления капитального строительства |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 2** | **«Совершенствование и развитие транспортной системы»** | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **0408** | **Х** | **Х** | **4161,1** | **4161,1** | **8,1** | **3993** | **3993** | **16316,3** |
| **Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения** |
| **Основное мероприятие 2.1.** | Организация транспортного обслуживания населения | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта |  |  |  |  | **3303,1** | **3303,1** | **8,1** | **3993** | **3993** | **14600,3** |
| **Мероприятие 2.1.1.** | Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на межмуниципальных маршрутах (за счет средств областного бюджета). | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **0408** | **08217381** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Мероприятие 2.1.2.** | Организация транспортного обслуживания населения Краснояружского района на внутри муниципальных маршрутах (за счет местного бюджета). | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **0408** | **0820163810** | **200** | **3295** | **3295** | **0** | **3135** | **3135** | **14576** |
| **Мероприятие 2.1.3.** | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **0408** | **0820173850** | **100** | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **0** | **0** | **24,3** |
| **Основное мероприятие 2.2.** | Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. | Администрация Краснояружского района в лице отдела ЖКХ и транспорта | **850** | **04 08** | **0820263820** | **200** | **858** | **858** | **0** | **858** | **858** | **3432** |

Приложение 5

 к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»

**Программа строительства и ремонта**

**автодорог по улично-дорожной сети на 2015-2025 годы**

**по Краснояружскому району**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Всего****км** | **в том числе:** |
| **ремонт автодорог, км** | **новое строительство автодорог, км** |
|  | **Всего по району:** | **49,646** | 37,596 | 12,05 |
| **1.** | **Илек-Пеньковское с/п в том числе:** | **2,33** | **0,48** | **0,65** |
|  | ул.Стрекаловка |  | 0,430 |  |
|  | ул. Котовка-Шпиль |  |  | 0,65 |
|  | ул. Краек |  | 0,05 |  |
|  | автодорога в с. Илек-Пеньковка |  | 1,2 |  |
| **2.** | **Теребренское с/п в том числе:** | **1,25** | **1,25** |  |
|  | ул.Базовка |  | 1,203 |  |
|  | ул.Понизовка |  | 0,047 |  |
| **3.** | **Графовское с/п в том числе:** | **2,646** | **1,546** | **1,1** |
|  | **с. Графовка** |  |  |  |
|  | подъезд к центру врача |  |  | 0,2 |
|  | ул.Братья-Дмитренко |  | 0,144 |  |
|  | ул.Хуторская-Садовая |  | 1,075 |  |
|  | ул.Заречная |  | 0,327 |  |
|  | ул.Садовая (до родника) |  |  | 0,4 |
|  | **с. Поповка** |  |  |  |
|  | ул. Школьная |  |  | 0,2 |
|  | **с. Демидовка** |  |  |  |
|  | ул. Яровая (дом1-дом4) |  |  | 0,2 |
|  | **с. Романовка** |  |  |  |
|  | ул. Садовая (съезд) |  |  | 0,1 |
| **4.** | **Репяховское с/п в том числе:** | **3,0** | **0,5** | **2,5** |
|  | **п.Прилесье** |  | **0,5** |  |
|  | ул.Садовая |  | 0,5 |  |
|  | **с.Репяховка** |  |  | 2,5 |
|  | ул. Школьная |  |  | 0,8 |
|  | ул. Садовая (подъезд к школе и автостоянка ) |  |  | 1,0 |
|  | ул.Дальневосточная |  |  | 0,5 |
|  | **с. Ново-Репяховка** |  |  | **0,2** |
| **5.** | **Сергиевское с/п в том числе:** | **1,7** | **1,2** | **0,5** |
|  | **с.Сергиевка** |  | **0,256** |  |
|  | ул.Заречная |  | 0,256 |  |
|  | ул. Солнечная |  |  | 0,3 |
|  | **п.Отрадовский** |  | **0,2** |  |
|  | ул.Широкая |  | 0,2 |  |
|  | **с.Отрадовка** |  | **0,544** |  |
|  | ул.Озерная |  | 0,187 |  |
|  | ул.Центральная |  | 0,357 |  |
|  | **х. Ольгин** |  | **0,1** |  |
|  | **х. Савченко** |  |  |  |
|  | ул. Заречная |  |  | 0,2 |
|  | **х. Крисаново** |  |  |  |
|  | ул. Зеленая |  | 0,1 |  |
| **6.** | **Вязовское с/п в том числе:** | **8,12** | **3,62** | **4,5** |
|  | ул.Оксененко |  | 0,276 |  |
|  | ул. Советская |  |  | 0,4 |
|  | ул.Первомайская |  | 1,875 |  |
|  | ул.Октябрьская |  | 1,469 |  |
|  | х. Высокий |  |  | 4,1 |
| **7.** | **Колотиловское с/п в том числе:** | **10,8** | **9,9** | **0,9** |
|  | **х.Вязовской** |  | **0,59** |  |
|  | ул.Трудовая |  | 0,59 |  |
|  | **х.Красноорловский** |  | **0,317** |  |
|  | ул.Полевая |  | 0,317 |  |
|  | **х. Колотиловский** |  | **0,3** |  |
|  | ул. Дальняя |  | 0,3 |  |
|  | **с.Колотиловка** |  | **1,713** | **0,9** |
|  | улНабережная |  |  | 0,2 |
|  | ул.Лесная |  | 0,760 |  |
|  | ул.Школьная |  | 0,880 |  |
|  | ул.Майская |  | 0,073 | 0,7 |
|  | автодороги в с. Колотиловка |  | 6,98 |  |
| **8.** | **Городское поселение «Поселок Красная Яруга»** | **17,6** | **15,7** | **1,9** |
|  | ул.Трудовая |  | 4,2 |  |
|  | ул.Парковая |  | 0,8 |  |
|  | ул.Красноармейская |  | 1,466 |  |
|  | ул.Полевая |  | 1,8 |  |
|  | ул.Победы |  | 2,514 |  |
|  | ул.Парковая-Центральная |  | 0,8 |  |
|  | ул.Школьная |  | 0,5 |  |
|  | ул. Театральная |  |  | 0,2 |
|  | подъезд к пруду Павловка |  |  | 1,7 |
|  | ул. Мира |  | 2,736 |  |
|  | ул. Первомайская |  | 2,231 |  |
|  | ул. Советская |  | 0,533 |  |
|  | ул. Центральная |  | 0,32 |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

 «Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Краснояружского района»

План

реализации муниципальной программы Краснояружского района

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»

(наименование муниципальной программы) на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| Всего на 2021 год | в том числе: |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные государственные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района на 2015-2020года» | Управление капитального строительства администрации района, администрации городского и сельских поселений, отдел, отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта – 2,8%Рост пассажирооборота транспортом общего пользования –580 тыс. пассажиро-километров | 2015 год | 2025 год | 23 482,1 | - | 11104,1 |  12378 | - | - |
| 11 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Управление капитального строительства администрации района, администрации городского и сельских поселений, отдел, отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта к 2022 году до 2,8% | 2015год | 2025год | 19321 | - | 11096 | 8225 | - | - |
| 11.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление капитального строительства администрации района, администрации городского и сельских поселений, отдел, отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию 186,9 км.Протяженность автомобильных дорог подлежащих ямочному ремонту- 572 м2 | 2015 год | 2025 год | 7889 | - | - |  7889 | - | - |
| 11.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление капитального строительства администрации района, администрации городского и сельских поселений, отдел, отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту- 3,4 км | 2015 год | 2025 год | 11432 | - | 11096 | 336 | - | - |
| 11.3 | Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием» | Управление капитального строительства администрации района, администрации городского и сельских поселений, отдел, отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0 км | 2015 год | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Пассажирооборот транспортом общего пользования – 1010 тыс. пасс.-км. | 2015 год | 2025 год | 4161,1 | - | - | 4161,1 | - | - |
| 22.1  | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Количество межмуниципальных маршрутов, 2 шт | 2015 год | 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| Количество внутри муниципальных маршрутов, 4 шт | 2015 год | 2025 год | 3295 | - | - | 3295 | - |  |
| 22.2  | Основание мероприятие «Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающихся очной формы обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего пользования» |  Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | Количество перевезенных учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования- 580 чел. | 2015 год | 2025 год | 858 | - | - | 858 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8к муниципальной программе«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» |

**Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснояружского района на 2020-2022 гг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **2020год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения** | **Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения** | **Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения** |
| **Протяжен-****ность, км** | **Стоимость, тыс. руб.** | **Субсидия из областного бюджета** | **Муници-****пальный бюджет** | **Протяжен-****ность, км** | **Стоимостьтыс. руб.** | **Субсидия из областного бюджета** | **Муници-****пальный бюджет** | **Протяжен-****ность, км** | **Стоимость, тыс. руб.** | **Субсидия из областного бюджета** | **Муници-****пальный бюджет** |
| **1** | **п. Красная Яруга** | **7,9** | **24237,0** | **23025,0** | **1212,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Мира | 2,736 | 6801,00380 |  64 60,95361 | 340,05019  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Первомайская | 2,231 | 9089,388 | 8 634,919  | 454,469  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Победы | 1,114 | 3911,94299 | 3 716,34584  | 195,59715  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская | 0,533 | 1664,166 | 1 580,958  | 83,208  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Центральная | 0,32 | 1002,204 | 952,094  | 50,110  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Красноармейская | 0,966 | 1768,29521 | 1 679,72955 | 88,56566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги по ул. Трудовая |  |  |  |  | 2,2 | 9280,0 | 8816,0 | 464,0 |  |  |  |  |
| **2** | **с. Колотиловка** | **6,98** | **49392,0** | **45022,0** | **2370,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог в с. Колотиловка | 6,98 | 49392,0 | 45022,0 | 2370,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **с. Илек-Пеньковка** |  |  |  |  | **1,2** | **2400,0** | **2280,0** | **120,0** |  |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги с. Илек-Пеньковка |  |  |  |  | 1,2 | 2400,0 | 2280,0 | 120,0 |  |  |  |  |