8

[image: image1.jpg]



                                                                      Белгородская область

                       АДМИНИСТРАЦИЯ РАКИТЯНСКОГО

                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                                                 Ракитное
07 мая 2026г.                                                                                                   № 94-па
О внесении изменений в постановление
 администрации Ракитянского района от 30 октября  2024 года № 141 

«Об утверждении муниципальной программы  
                        «Обеспечение безопасности населения  и  территорий
 Ракитянского района»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 года №33-ФЗ называется «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Белгородской области  от 25 декабря 2023 года № 750-пп  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», постановлением администрации Ракитянского района от 23 августа 2024 года № 94 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ракитянского района», постановлением администрации Ракитянского района от 02 октября 2024года № 121 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ракитянского района» Администрация Ракитянского муниципального округа                            п о с т а н о в л я е т:
	          1. Внести изменения  в постановление администрации  Ракитянского  района от 30 октября 2024 года № 141 «О внесении изменений в постановление администрации Ракитянского района «Об утверждении перечня муниципальных программ Ракитянского района», изложив текст муниципальной программы в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ракитянского муниципального округа от 19 декабря 2025 года № 4-па «О несении изменений в постановление Администрации Ракитянского района от
 30 октября 2024 года № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Ракитянского района».
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ракитянского муниципального округа - секретаря Совета безопасности Администрации Ракитянского муниципального округа                                                                                     Н.А. Гребёнкина.
   Глава Ракитянского

муниципального округа                                                                  В.А. Мовчан


	
	


Приложение 
к постановлению Администрации
Ракитянского муниципального округа
от «07 » мая 2026 года
№ 94-па
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Гребенкин Николай Анатольевич – заместитель Главы Ракитянского муниципального округа-секретарь Совета безопасности

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Гребенкин Николай Анатольевич – заместитель Главы Ракитянского муниципального округа-секретарь Совета безопасности,

Псарев Геннадий Николаевич – заместитель Главы Ракитянского муниципального округа - начальник управления по развитию сельских территорий и АПК,


	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030 гг.

	Цели муниципальной программы 
	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района 

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Направление 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения».
Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений».
Направление 3 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ».

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 76 882,97 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной  программы:
· 2025 год – 24 311,1тыс. рублей;
· 2026 год – 27 213,87 тыс. рублей;
· 2027 год –12 496,00 тыс. рублей;
· 2028 год – 12 862,00  рублей;
· 2029 год – 0рублей;
· 2030 год –0 рублей;

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»
	1. Сохранение населения, здоровья и благополучие людей/Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
2. Комфортная и безопасная среда для жизни /Улучшение качества городской среды в полтора раза
3. Государственные программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы
1. Оценка текущего состояния сферы общественной
безопасности населения в Ракитянском районе
ОМВД России по Ракитянскому району в 2023 году принимались меры по борьбе с преступностью по приоритетных направлениях, определенных Директивой МВД России №1дсп на 2023 год, решениями коллегий и оперативных совещаний УМВД области, собственными решениями, с учетом складывающейся на территории обслуживания криминогенной обстановки.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что в отчетном периоде принимаемые Отделом меры по защите Конституционных прав и свобод граждан, защите интересов общества и государства, строились с учётом проведения специальной военной операции на территории Украины, а так же с учётом складывающейся оперативной обстановки, Серьёзных провалов в работе допущено не было. 
Что касается ведомственной оценки нашей работы. В соответствии с приказом МВД России № 1040-2013 года, Отдел по итогам работы за 12-ть мес. 2023 года, вошёл в 10-ку, заняв 9-е рейтинговое место среди 22 территориальных органов внутренних дел Белгородской области. 
Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 16% с 286 до 240. Раскрываемость преступлений составила 72,3%, при среднеобластном показателе - 62,1%. Вместе с тем, при снижении общего числа зарегистрированных преступлений произошёл рост количества зарегистрированных тяжких преступлений, а именно на 42,8% (с 35 до 50) возросло количество зарегистрированных тяжких преступлений.
Количество особо тяжких преступлений, хотя и не значительно, но снизилось на 11%, в абсолютном выражении с 9 до 8.
Количество преступлений средней тяжести уменьшилось на 25% с 58 до 43;
Количество преступлений небольшой тяжести уменьшилось на 24% со 184 до 139.
Не раскрытыми осталось 67 преступлений (ранее-71). 
Отмечается значительный рост мошенничеств, более чем в три раза с 10 до 37 (+270%). Раскрываемость данного вида преступлений составила 22,2% (ранее-9%). 
Всего преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2023 году было совершено 51 (АППГ-30), из которых 20 преступлений было направлено в суд. Раскрываемость преступлений в сфере ИТТ составила 46,67%.
Из общего количества преступлений в сфере ИТТ:
- 1 совершено с использованием расчётной (пластиковой карты). Раскрыто;
- 2 с использованием программных средств. Раскрыто 1;
- 37 с использованием сети «Интернет». Раскрыто 13;
- 7 с использованием средств мобильной связи. Раскрыто 2.
Анализом оперативной обстановки за 12-ть мес. 2023 года установлено, что основными видами преступлений являются:
- преступления  против собственности – 128 (ранее-138);
- преступления против личности – 47 (ранее-52);
- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 11 (ранее -16);
- преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта – 9 предусмотренных ст.264.1 УК РФ (ранее- 9).
По-прежнему, в структуре преступлений против собственности доминируют кражи чужого имущества – 67 или 27,9% от общего количества зарегистрированных преступлений (ранее-109 или 38,1% от общего количества зарегистрированных преступлений).
В целом же, по итогам работы за отчётный период, количество краж значительно снизилось – почти на 38% (со 109 до 67).
В сфере выявления преступлений экономической и коррупционной направленности. В прошлом году, было выявлено 8 преступлений экономической и коррупционной направленности на территории района, четыре из которых относятся к категории преступлений против государственной власти по ст.291 УК РФ (дача взятки), одно преступление в финансово-кредитной системе.
В сфере НОН было выявлено 11 преступлений. Четыре преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, 4 преступления в крупном размере, два с целью сбыта.
В сфере незаконного оборота оружия было выявлено 7 преступлений (ранее-3).
Состояние преступности в общественных местах.
За 12 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных в общественных местах уменьшилось на 2,9% с 70 до 68 в числовом выражении, количество преступлений, совершённых на улицах так же уменьшилось на 2,6% с 38 до 37.
97% преступлений, совершенных в прошлом году в общественных местах относятся к категории небольшой и средней тяжести. 2 преступления, совершённых в общественном месте, относится к категории тяжких (АППГ-4).
За 12 месяцев 2023 года подразделениями полиции по охране общественного порядка выявлено 2423 административных правонарушения (без учета ГИБДД и ОВМ). 
За административные правонарушения, влияющие на состояние общественного порядка и общественной безопасности по Гл. 20 КоАП РФ (ст.ст. 20.1, 20.20, 20.21 КоАП РФ), составлено 1035 протоколов (ранее - 989), динамика +3%.
По факту потребления наркотических средств и психотропных веществ, уклонение от прохождения диагностики, медицинских профилактических мероприятий и лечения от наркомании, а так же их оборот выявлено  59 административных правонарушений (ранее - 52).
В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания к административной ответственности по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату штрафа в установленный законом срок) привлечено  237 лиц.
Судебным приставам исполнителям направлено 378 постановлений для принудительного взыскания штрафа неоплаченного в установленный законом срок.
Уровень взыскаемости административных штрафов составил – 69%,  при среднеобластном показателе взыскаемости – 64%.
Работа с иностранными гражданами. Всего с начала  2023 года на миграционный учет было поставлено 1246 иностранных граждан, в том числе с целью «работа» - 651.
Снято с миграционного учёта 691 человек.
Всего на территории района проживает 239 иностранных граждан, в том числе 212 постоянно  и  27 временно.
В рамках контрольно-надзорной деятельности за соблюдением миграционного законодательства на территории района проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов нарушений миграционного законодательства. 
Все нарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
По главе 18 за 12 месяцев 2023 года составлено 65 административных протоколов (ранее-56). По главе 19 КоАП РФ составлено 153 административных протокола (ранее-148).
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту

       На медицинском учете в Ракитянской ЦРБ состоит 29 человек с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями наркотичеких средств», из них: 4 с диагнозом «опийная наркомания». В 2023 году с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями наркотичеких средств» состоит 1 подросток, а также 1 подросток «злоупотребление ненаркотических средств». Данные лица посещают ежемесячно врача нарколога  с целью наблюдения и выявления факта употребления ПАВ. За истекший период 1 человек, состоящий под наблюдением, выявлен факт отравления метадоном. Данный гражданин прошел амбулаторное лечение в терапевтическом наблюдении ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ».
             В 2023 году летальных исходов от передозировки наркотиков на территории района не зарегистрировано. Анализ ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, позволяет сделать вывод о том, что самыми распространенными видами наркотиков на территории Ракитянского района является марихуана и, в меньшей степени,  опиаты. 

Противопожарная безопасность.
              Пожары наносят большой материальный ущерб, а иногда приводят к травме или гибели людей. Практически всегда виновниками пожара являются сами домовладельцы. Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнём, неисправная электропроводка, использование аварийных отопительных печей, перегрузка электросети.              В особо опасном положении оказываются люди, составляющие «группу риска»: неблагополучные семьи, престарелые лица и граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Здесь основными причинами происшествий остаются алкоголь и непотушенная сигарета. На территории муниципалитета в 2023 году было зарегистрировано 88 пожаров, на которых погибло 5 человек, сотрудниками государственной противопожарной службы спасено 3 человека.
Аналитическая информация

о  деятельности  территориальной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Ракитянского района за 2023 год

За 12 месяцев 2023 года несовершеннолетними совершено 3 преступления, в совершении преступлений приняли участие 3 несовершеннолетних.

За период 2023 года не произошло преступлений совершенных группой лиц  и совершенных повторно.

За отчетный период  ТКДН и ЗП  совместно с органами внутренних дел,  субъектами муниципальной системы профилактики выявлено и поставлено на профилактический учет 19 несовершеннолетних  и 6семей, находящихся в социально опасном положении. 

По состоянию на 01 января 2024 год на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 18 несовершеннолетних и 49 семей, в  них воспитывается 109 детей).

В  2023 году  организовано и  проведено 24 заседания Комиссии, в том числе 24 рабочих заседания комиссии, все  с участием старшего помощника прокурора прокуратуры Ракитянского района.

За отчетный период на  консультацию к врачу - наркологу ЦРБ по поводу лечения от алкогольной зависимости направлено 17 родителей, в результате   получили консультацию врача-нарколога и  прошли курс лечения 12 родителей.

        За отчетный период проведено  165 рейдовых мероприятий, в том числе: 56 - по обследованию жилищно – бытовых  условий  семей, в результате проведено 574 обследований условий проживания и воспитания  детей.

2. Показатели муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ 
убывание
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое
значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
	Признак реализуется муниципальным образованием18
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.Цель муниципальной  программы «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»

	1.
	Количество людей, погибших при пожарах
	МП
	регрессивный
	человек
	5
	2023
	7

	6
	6
	5
	5
	4
	Указ 
Президента Российской Федерации
от 16.10.2019 года 
№ 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на период до 2030 года»
	Администрация Ракитянского района, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ракитянскому району, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района

	Обеспечение справедливых возможностей и достойную жизнь в районе.
Повышение  уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района
	Сокращение количества лиц, погибших на пожарах
	
	

	2.
	Количество совершенных преступлений на территории района
	МП
	регрессивный
	единиц
	240
	2023
	310
	300
	290
	280
	270
	260
	-
	ОМВД России по Ракитянскому району 
	Обеспечение справедливых возможностей и достойную жизнь в районе
Повышение  уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района
	-
	
	

	3.
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии
	МП
	регрессивный
	единиц
	3
	2023
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	Указ Президента РФ от 17 мая 2023 г № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»
	ОМВД России по Ракитянскому району, КПДН
	Повышение  уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района
	
	
	

	4.
	Количество совершенных правонарушений террористической 

и экстремистской направленности
	МП
	регрессивный
	единиц
	0
	2023
	3
	3
	2
	2
	1
	0
	0
	Приказ Президента Российской Федерации

от 28 ноября 

2014 года 

№ Пр-2753

 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму

в Российской

 Федерации до 2025 года»
	УФСБ России по Белгородской области
	Улучшение качества городской среды в полтора раза
	-
	
	

	5.
	Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости  


	МП
	регрессивный
	человек
	29
	2023
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	
	Указ 

Президента Российской Федерации  

от 23.11. 2020 г. № 733

  «Об утверждении Стратегии 
	ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ»
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет,
выявление и лиц по причине наркозависимости  
	-
	
	


3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в2025 году
	№ п/п
	Наименование
показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ 
убывание
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое
значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Документ

	
	
	
	
	
	значение
	год
	Ян
	Фев.
	Мар
	Апр.
	Май
	Июн.
	Июл.
	Авг
	Сен
	Ноя
	На конец
2025 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	11
	12
	13
	
	
	
	14
	15

	
	 Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»

	1.
	Количество людей, погибших при пожарах
	МП
	регрессивный
	человек
	5
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	Указ

Президента Российской Федерации

от 16.10.2019 года

№ 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на период до 2030 года»

	2.
	Количество совершенных преступлений на территории района
	МП
	регрессивный
	единиц
	240
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	310
	-

	3.
	Количество преступлений, совершенных несовершенно-летними 

или при их участии
	МП
	регрессивный
	единиц
	3
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	Указ

Президента Российской Федерации

от 17 мая

2023 года  № 358          «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации          на период

до 2030 года»

	4
	Количество совершенных правонарушений террористической 

и экстремистской направленности
	МП
	регрессивный
	единиц
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	Приказ Президента Российской Федерации

от 28 ноября

2014 года

№ Пр-2753

«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму

в Российской

Федерации до 2025 года»

	5
	Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости  


	МП
	регрессивный
	человек
	29
	2023
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	30
	Указ

Президента Российской Федерации

от 23.11. 2020 г. № 733

«Об утверждении Стратегии




4. Структура муниципальной программы Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»
	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента

	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление «Снижение рисков, спасение и защита населения»

	1.1
	Муниципальный проект «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»
(Псарев Г. Н. – Заместитель Главы Ракитянского муниципального округа - начальник управления по развитию сельских территорий и АПК

	
	Ответственный за реализацию – управление АПК и природопользования администрации Ракитянского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ракитянского района
	Срок реализации: 2025 г
	

	1.1.1
	Задача 1. «Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»

	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района после проведения капитального ремонта ГТС гидроузла пруда № 1 р. Ракита в п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области
	Ремонт ГТС гидроузла пруда -1 ед.

	1.1.2
	Задача 2. «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений»
	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района после проведения капитального ремонта ГТС гидроузла пруда на р. Ивенка у с. Васильевка Ракитянского района Белгородской области
	Проектно-сметная документация на ремонт ГТС гидроузла пруда – 1 ед.

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков, спасение и защита населения»

	
	Ответственный за реализацию – администрация Ракитянского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Ракитянского района, ЕДДС 112 Ракитянского района
	Срок реализации: 2025–2030 годы

	1.2.1
	Задача 1. «Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района»


	Обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территории Ракитянского района. Сокращены материальные потери, снижены гибель и травматизм людей.

Приобретены технические средства для защиты населения от их последствий ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности.
	Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях 
до 8 минут

Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров до 4 чел.




	1.2.2
	Задача 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации)»


	Повышена эффективность деятельности сил 
и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
и пожаров. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» 


	Снижение количества лиц, погибших в результате пожаров до 4 чел.



	2.
	Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,

профилактики совершения преступлений и правонарушений»

	
	Ответственный за реализацию – Администрация Ракитянского района, ОМВД России по Ракитянскому району, главы городских/сельских поселений Ракитянского района, управление образования, МКУ «Управление культуры Ракитянского района», управление социальной защиты населения управление физической культуры, спорта и молодежной политики, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия.

	Срок реализации: 2025–2030 годы

	2.1.1
	Задача 1 «Повышение эффективности работы 
в сфере профилактики правонарушений 
на территории Ракитянского района»
	Повышение уровня реагирования на пресечение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Созданы условия для выполнения возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Созданы условия для участия граждан в охране общественного порядка, привлечение членов территориальной самообороны. Снижен уровень преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционным способом, в результате повышения уровня правовой грамотности населения, информирования граждан о новых видах и способах мошеннических действий. Повышен уровень антитеррористической защищенности, снижено количество правонарушений на улицах и в других общественных местах
	Снижение уровня преступности до 260 ед.


	2.1.2
	Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
	Снижен уровень правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, повышен уровень правовой грамотности и нравственно-правовой культуры несовершеннолетних всех возрастных групп в результате реализации комплекса межведомственных организационных и профилактических мер, обеспечивающих организованный досуг и отдых несовершеннолетних, их занятость и трудоустройство. У несовершеннолетних сформирован интерес 
к здоровому образу жизни, активным формам досуга.
	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 2 единиц

	2.1.3
	Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической 
и информационно-пропагандистской работы»
	Отработано взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления Ракитянского района при осуществлении мер 
по противодействию терроризму, в том числе 
по минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений. Осознание населением Ракитянского района общественной опасности терроризма и экстремизма, не принятие обществом идеологии терроризма и экстремизма. Население обучено формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении.
	Снижение количества совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности до 0

	2.1.4
	Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях"
	Оказание правовой и методической помощи подведомственным учреждениям, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
Тесное сотрудничество с органами управления службы судебных приставов;
	Снижение уровня преступности



	3.
	Направление 3 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков»

	
	Ответственный за реализацию – Администрация Ракитянского района, главы администраций городских/сельских поселений Ракитянского района, управление образования, МКУ «Управление культуры Ракитянского района», управление социальной защиты населения управление физической культуры, спорта и молодежной политики, ОГБУЗ  «Ракитянская центральная районная больница»
	Срок реализации: 2025–2030 годы

	3.1.1
	Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»
	Проведение ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных. Сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании. Закупка тест-полосок, которые передаются ОГБУЗ «Ракитянской ЦРБ» для определения в моче человека наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет при первоначальной постановке граждан РФ на воинский учет, а также у призывников.
	Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости до 25 чел.




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»
	Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа

Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района» всего, в том числе:
	010 000 0000
	24311,1
	27213,87
	12496,00
	12862,00
	0
	0
	76882,97

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	4392,0
	0
	0
	0
	0
	0
	4392,0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	4465,2
	4179,20
	1348,00
	1518,00
	0
	0
	11510,40

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	14459,9
	23034,67
	11148,00
	11344,00
	0
	0
	59986,57

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальные проекты не входящие в национальные проекты
	012 000 0000
	8484,1
	0
	0
	0
	0
	0
	8484,1

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	4392,0
	0
	0
	0
	0
	0
	4392,0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	2943,2
	0
	0
	0
	0
	0
	2943,2

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	1148,9
	0
	0
	0
	0
	0
	1148,9

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Комплексы процессных мероприятий:

	014 000 0000
	15827,0
	27213,87
	12496,0
	12862,0
	0
	0
	76 882,97

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	1522,0
	4219,20
	1348,0
	1518,0
	0
	0
	8 607,20

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	14305,0
	22994,67
	11148,0
	11344,0
	0
	0
	59 791,67

	Комплекс процессных мероприятий

 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе:
	014 010 0000
	14305,0
	21546,07
	9711,0
	9907,0
	0
	0
	55 469,07

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	1522,0
	4219,20
	1348,0
	1518,0
	0
	0
	8607,2

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	12783,0
	17326,87
	8363,0
	8389,0
	0
	0
	46861,87


	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	014 010 0590
	9950,1
	9096,07
	9711,0
	9907,0
	0
	0
	38664,17

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	9950,1
	9096,07
	9711,0
	9907,0
	0
	0
	38664,17

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятия по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» 
	014 010 0590
	4355,0
	12450,0
	0
	0
	0
	0
	16805,0

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	4355,0
	12450,0
	0
	0
	0
	0
	16805,0

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе:
	014 020 0000
	1522,0
	1322,0
	1348,0
	1518,0
	0
	0
	5710,0

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	1522,0
	1322,0
	1348,0
	1518,0
	0
	0
	5710,0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	0140271220
	836,0
	845,0
	852,0
	883,0
	0
	0
	3416,0

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	836,0
	845,0
	852,0
	883,0
	0
	0
	3416,0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях
	0140271310
	686,0
	477,0
	496,0
	635,0
	0
	0
	2294,0

	Комплекс процессных мероприятий «Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков» (всего), в том числе:
	014 030 0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Паспорт муниципального проекта «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 
на территории Ракитянского района Белгородской области»

1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	Капитальный ремонт ГТС
	Срок

реализации проекта
	01.01.2025 года
	31.12.2025 года

	Куратор муниципального проекта 
	Псарев Г. Н.- заместитель Главы Ракитянского муниципального округа - начальник управления по развитию сельских территорий и АПК,
	

	Участники государственной программы (при наличии) 
	
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области
	Муниципальная программа Ракитянского муниципального округа
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района Белгородской области» 


2. Влияние на достижение показателей
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет проект

	1.
	«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»


3. Показатели проекта

	№ 

п/п
	Показатели ведомственного проекта


	Уровень показа-теля
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак

возрас-тания / убыва-ния
	Нараста-ющий

 итог
	Деком-пози-ция на МО
	Инфор-мацион-ная система 

	
	
	
	
	Значе

ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	«Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»



	1.1
	Количество отремонтированных ГТС
	прогрессирующий
	Ед.
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.2
	Количество разработанных проектно-сметных документаций
	прогрессирующий
	Ед.
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	


4. Мероприятия (результаты) проекта

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государствен-ных программ вместе с наименовани-ем государст-венной программы
	Едини-ца измере-ния     

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характе-ристика мероприятия (результата)
	Тип меропри-ятия (резуль-тата)
	Деком-позиция на МО
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	
	
	
	
	значе-ние
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача: «Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»
	Х
	единиц
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	капитальный ремонт 
	Приобре-тение товаров, работ, услуг
	нет
	1 ед.

	1.2
	Мероприятие (результат)  «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений»
	Х
	единиц
	0
	2023
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Проектно-сметная документация на ремонт ГТС
	Документация
	нет
	1 ед.


5. Финансовое обеспечение реализации проекта 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача: «Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений», (всего), в том числе:
	012 000 0000


	8484,1
	0
	0
	0
	0
	0
	8484,1

	
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	4392,0
	0
	0
	0
	0
	0
	4392,0

	
	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	2943,2
	0
	0
	0
	0
	0
	2943,2

	
	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	1148,9
	0
	0
	0
	0
	0
	1148,9

	
	Внебюджетные источники
	
	0
	    0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений», (всего), в том числе:
	012 000 0000
	1570,0
	
	
	
	
	
	1570,0

	
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	1400,0
	
	
	
	
	
	1400,0

	
	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	170,0
	
	
	
	
	
	170,0

	
	Внебюджетные источники
	
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	Мероприятие (результат)
Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов всего, в том числе:
	           01201L0650


	6314,1
	
	
	
	
	
	6314,1

	
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	4392,0
	
	
	
	
	
	4392,0

	
	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	1543,2
	
	
	
	
	
	1543,2

	
	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	378,9
	
	
	
	
	
	378,9

	
	Внебюджетные источники
	
	-
	
	
	
	
	
	-

	
	Софинансирование проектно-сметной документации всего, в том числе:
	           01201S3760

	600,0
	
	
	
	
	
	600,0

	
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	600,0
	
	
	
	
	
	600,0

	
	Внебюджетные источники
	
	-
	
	
	
	
	
	-


                               Приложение 1
к паспорту муниципального проекта
 «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»
6. План реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),

контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
	Информационная система (источник данных) (при наличии)

	
	
	начало
	окончание
	предшест-венники
	последова-тели
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Ракитянского района Белгородской области»

	1.1.
	Мероприятие (результат)  «Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений»
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования

Псарев Г. Н.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	
	

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» 
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования

Псарев Г. Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	

	1.1.2.К.2.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования

Псарев Г. Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений»
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования

Псарев Г.Н.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	
	

	1.2.1.К.1.
	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» 
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования

Псарев Г. Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Платежное поручение
	

	1.2.2.К.2.
	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» 
	Х
	31.12.2025
	-
	-
	заместитель главы администрации Ракитянского района по развитию сельских территорий, начальник управления АПК и природопользования

Псарев Г.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Отчет
	


Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Снижение рисков, спасение и защита населения»
1. Общие положения
	Ответственный 
	Заместитель Главы Администрации района - секретарь Совета безопасности Гребенкин Николай Анатольевич,

	Связь с государственной программой Белгородской области
	Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показате-ля
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответст-венный
за дости-жение показателя
	Информаци-онная система 

	
	
	
	
	
	Значе-ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	 «Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района.»

	1.1.
	Среднее время реагирования и оповещения служб экстренного реагирования


	регрессивный
	КПМ
	минут
	12
	2023
	10,5
	10
	9,5
	9,0
	8,5
	8,0
	Администрация Ракитянского района, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района», 
	

	2.
	«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

	2.1
	Общее количество пожаров

	регрессивный
	КПМ
	единиц
	88
	2023
	91
	90
	89
	88
	87
	86
	Администрация Ракитянского района, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ракитянскому району, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района

	Количество погибших при пожарах


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)
	Связь 
с показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	значение
	год
	   2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 «Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района»


	1.
	Мероприятие (результат)
«Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района»
	обслуживание
	человек
	12
	2023
	12

	12
	12
	12
	12
	12
	Среднее время реагирования и оповещения

	1.1.
	Оплата контрактов за поставку радиоэлектронной продукции, по предоставлению лицензии на специализированное программное обеспечение, 
на оказание услуг по обновлению программно-аппаратных комплексов

	1.2.
	Мероприятие (результат)  «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программных комплексов Системы-112, комплексной системы экстренного оповещения населения»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	процент
	96
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Средние временя организации комплексного реагирования

	5.1.
	Оплата контрактов на оказание услуг по сопровождению средств защиты информации подсистемы обеспечения информационной безопасности, на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования и средств комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и программно-технических комплексов системы-112, на оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	Задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 


	1.
	Проведение учебно-методических сборов с задействование ДПД и ДПК в поселениях
	учения
	единиц
	        45
	2023
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	Уменьшение количества пожаров и погибших при пожарах


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий

 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе:
	014 010 0000
	14305,0
	21546,07
	9711,0
	9907,0
	0
	0
	55 469,07

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	1522,0
	4219,20
	1348,0
	1518,0
	0
	0
	8607,2

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	12783,0
	17326,87
	8363,0
	8389,0
	0
	0
	46861,87



	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	014 010 0590
	9950,1
	9096,07
	9711,0
	9907,0
	0
	0
	38664,17

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	9950,1
	9096,07
	9711,0
	9907,0
	0
	0
	38664,17

	Внебюджетные источники
	
	9950,1
	9096,07
	9711,0
	9907,0
	0
	0
	38664,17

	Мероприятия по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» 
	014 010 0590
	4443,5
	12450,0
	0
	0
	0
	0
	16893,50

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	4443,5
	12450,0
	0
	0
	0
	0
	16893,50


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к комплексу процессных мероприятий
«Снижение рисков и смягчение последствий»
6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающе-го документа
	Информацион

ная система

	1
	2 
	3 
	4
	5
	6

	1.
	Задача 1 «Организация и обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района»


	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 
«Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» в 2025 году реализации
	30.12.2025

	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»
Майоров Б. Г.
	Отчет ежеквартальный
	

	1.1.1

К.1.
	Оказаны услуги по обслуживанию систем оповещения
	31.12.2025
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет

ежеквартальный
	

	1.1.2

К.2.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2025
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	отчет
	

	1.13

К.3.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

	30.12.2025
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	отчет
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1

«Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» в 2026 году реализации
	30.12.2026

	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет ежеквартальный
	

	1.2.1

К.4.
	Оказаны услуги по обслуживанию систем оповещения
	31.12.2026
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет

ежеквартальный
	

	1.2.2

К.5.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2026
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	отчет
	

	1.2.3

К.6.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

	30.12.2026
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	отчет
	

	1.3


	Мероприятие (результат) 3 

Обеспечено развитие и постоянная готовность в 2025  году
	30.12.2025
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет

 4 квартал
	

	1.4


	Мероприятие (результат) 3 

Обеспечено развитие и постоянная готовность в 2026  году
	30.12.2026
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет

 4 квартал
	

	1.5


	Мероприятие (результат) 3 

Обеспечено развитие и постоянная готовность в 2027  году
	30.12.2027
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет

 4 квартал
	

	1.6


	Мероприятие (результат) 

«Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ракитянского района» в 2026 году реализации
	30.12.2027


	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет ежеквартальный
	

	1.6.1

К.7
	Оказаны услуги по обслуживанию систем оповещения
	31.12.2027
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	Отчет

ежеквартальный
	

	1.6.2

К.8
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.12.2027
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	отчет
	

	1.6.3

К.9


	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

	30.12.2027
	директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Ракитянского района»

Майоров Б. Г.
	отчет
	

	2.
	Задача 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Ракитянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

	1.1.

К.1
	Мероприятие (результат) 1 

По информированию населения о мерах пожарной безопасности 
	Ежегодно

15.04.2025 г

15.07.2025 г

15.10.2025 г

до 15.01.2026 г

до 15.01.2027 г
	Начальник отдела безопасности и по делам ГО и ЧС Администрации Ракитянского муниципального округа
	отчет
	

	1.2.

К.2
	Мероприятие (результат) 2 проведение практических занятий и учений
	Ежегодно

15.04.2025 г

15.07.2025 г

15.10.2025 г

до 15.01.2026 г
	Начальник отдела безопасности и по делам ГО и ЧС Администрации Ракитянского муниципального округа
	отчет
	


Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,
профилактики совершения преступлений и правонарушений» 
1. Общие положения
	Ответственный 
	Заместитель Главы Администрации района –

секретарь Совета безопасности  Гребенкин Н.А.

	Связь с государственной программой Белгородской области
	Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показа-теля
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответст-венный за достижение показателя
	Информа-ционная система 

	
	
	
	
	
	Значе-ние
	 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории района»

	1.1.
	Количество, совершенных преступлений ранее судимыми 

	регрессирую-щий
	КПМ
	Ед.
	81
	2023
	85
	84
	83
	82
	81
	80
	ОМВД России по Ракитянскому району, 

Администрация Ракитянскому району
	

	1.2
	Количество тяжких преступлений
	регрессирующий
	
	Ед.
	50
	2024
	60
	55
	50
	45
	40
	35
	ОМВД России по Ракитянскому району, 

Администрация Ракитянскому району
	

	2.
	Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	2.1.
	Выявлено и поставлено на профилактический учет 
	регрессирую-щий
	 КПМ
	человек
	19
	2023
	25
	24
	22
	20
	18
	16
	ОМВД России по Ракитянскому району, 

Администрация Ракитянскому району, комиссия по делам несовершеннолетних 
	

	2.2.
	Количество проведенных рейдовых мероприятий
	прогрессирующий
	 КПМ
	ед
	165
	2023
	160
	160
	165
	165
	170
	170
	ОМВД России по Ракитянскому району, 

Администрация Ракитянскому району, комиссия по делам несовершеннолетних
	

	3.
	Задача 3  «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической
и информационно-пропагандистской работы»

	3.1.
	Количество проведенных проверок 
	регрессирую-щий
	 КПМ
	единиц
	64
	2023
	60
	65
	70
	75
	80
	80
	Секретарь АТК, начальник отдела по делам ГО и ЧС 
	

	Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях"

	4.1
	Наложенные административные штрафы 
	прогрессирующий
	
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Административная комиссия
	



Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца
	На конец 2025 года 

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории области»

	1.1.
	Показатель 1 Количество, совершенных преступлений ранее судимыми 
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85

	1.2
	Показатель 2 Количество тяжких преступлений
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	2.
	Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	2.1.
	Показатель 1 Выявлено и поставлено на профилактический учет
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25

	2.2.
	Показатель 2 Количество проведенных рейдовых мероприятий
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160

	3.
	Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»

	3.1.
	Количество проведенных проверок
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64

	Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях"

	4.1
	Штрафы
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100


1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата)
по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)
	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории района»

	1.
	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка в сотрудничестве ОМВД России по Ракитянскому району в мероприятиях »
	Осуществление текущей деятельности
	
единиц
	-
	2023
	
	
	
	
	
	
	Количество, совершенных преступлений ранее судимыми 



	2.
	Мероприятие (результат) «Обслуживание 
в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	Приобретение товаров, работ, услуг
	единиц
	-
	2023
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	Количество тяжких преступлений

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обслуживаемых камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах

	3.
	Осуществлено информирование населения о дистанционных способах мошеннических действий, мерах предосторожности, в том числе путем производства и распространения информационных листовок-памяток профилактической направленности,  производства и распространения
в эфире видеоматериалов, направления получателям мер социальной поддержки смс-сообщений

	Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

	1.
	Мероприятие (результат)   «Обеспечение функционирования комиссии по делам несовершеннолетних»

	
	человек
	2
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

	Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической
и информационно-пропагандистской работы»

	1.
	Мероприятие:проведенные проверки (результат) 
	
	единиц
	64
	2023
	60
	65
	70
	75
	80
	80
	Снижение количества совершенных правонарушений террористической 
и экстремистской направленности

	2
	Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок

	3
	Изготовление для информирования населения  типографской продукции антитеррористический и антиэкстремистской направленности

	Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях"

	1.
	Мероприятие: штрафы
	
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Количество, совершенных преступлений ранее судимыми 




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе:
	014 020 0000
	1522,0
	1322,0
	1348,0
	1518,0
	0
	0
	5710,0

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	1522,0
	1322,0
	1348,0
	1518,0
	0
	0
	5710,0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	0140271220
	836,0
	845,0
	852,0
	883,0
	0
	0
	3416,0

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	836,0
	845,0
	852,0
	883,0
	0
	0
	3416,0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях
	0140271310
	686,0
	477,0
	496,0
	635,0
	0
	0
	2294,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к комплексу процессных мероприятий
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений
и правонарушений»
6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающе-го документа
	Информацион-ная система

	1
	2 
	3 
	4
	5
	6

	1.
	Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории района»

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка» 
	Х
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	1.2.К.1
	Составление протоколов 
об административных правонарушениях против общественного порядка 
и общественной безопасности, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года  № 35 
«Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» 
	31.12.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	1.2.К.2.
	Профилактика преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
	31.12.2025
	Администрация Ракитянского муниципального округа

	Отчет
	

	1.3.К.1
	Составление протоколов 
об административных правонарушениях против общественного порядка 
и общественной безопасности, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года  № 35 
«Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» 
	31.12.2026
	Рядинский П. И.

Начальник ОМВД России по Ракиитянскому району
	Отчет
	

	1.3.К.2.
	Профилактика преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
	31.12.2026
	Администрация Ракитянского муниципального округа

	Отчет
	

	1.4.К.1
	Составление протоколов 
об административных правонарушениях против общественного порядка 
и общественной безопасности, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года  № 35 
«Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» 
	31.12.2027
	Рядинский П. И.

Начальник ОМВД России по Ракиитянскому району
	Отчет
	

	1.4.К.2.
	Профилактика преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
	31.12.2027
	Администрация Ракитянского района


	Отчет
	

	

2.
	Задача 2 Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Проведение комиссии по делам не несовершеннолетних граждан»
	Х
	Холодова Р.А. - Заместитель главы администрации Ракитянского муниципального округа по социальной политике
	Отчет
	

	2.1.К.1.
	Организация и проведение заседаний 
	30.12.2025
	Холодова Р.А. - Заместитель главы администрации Ракитянского муниципального округа по социальной политике
	протокол
	

	2.1.К.2.
	Рейдовые мероприятия
	30.12.2025
	Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	отчет
	

	2.2.К.1.
	Организация и проведение заседаний 
	30.12.2026
	Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	протокол
	

	2.2.К.2.
	Рейдовые мероприятия
	30.12.2026
	Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	отчет
	

	2.3.К.1.
	Организация и проведение заседаний 
	30.12.2027
	Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	протокол
	

	2.3.К.2.
	Рейдовые мероприятия
	30.12.2027
	Полякова Любовь Александровна - начальник отдела, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	отчет
	

	Задача 3  «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической

и информационно-пропагандистской работы»

	3.1
	Мероприятие (результат)  

Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок
	01.12.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа - секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.1.К.1.
	 Закупка включена в план-график закупок


	01.02.2025


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	План-график закупок


	

	3.1.К.2
	 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.11.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	контракт
	

	3.1.К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.1.К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	01.11.2025


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Платежное поручение, выписка
	

	3.1.К.5.
	Закупка 
	01.12.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	отчет
	

	3.2.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности» 
в 2025 году реализации
	Х
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	
	

	3.2.К.1.
	 Закупка включена в план-график закупок


	01.02.2025


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	План-график закупок


	

	3.2.К.2.
	 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.11.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	контракт
	

	3.2.К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.2.К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	01.11.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Платежное поручение, выписка
	

	3.3
	Мероприятие (результат)  

Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок
	01.12.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.3.К.1.
	 Закупка включена в план-график закупок


	01.02.2026


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	План-график закупок


	

	3.3.К.2
	 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.11.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	контракт
	

	3.3.К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.3.К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	01.11.2026


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Платежное поручение, выписка
	

	3.3.К.5.
	Закупка
	01.12.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	отчет
	

	3.4.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности» 
в 2026 году реализации
	Х
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	
	

	3.4.К.1.
	 Закупка включена в план-график закупок


	01.02.2026


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	План-график закупок


	

	3.4.К.2.
	 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.11.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	контракт
	

	3.4.К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.4.К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	01.11.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Платежное поручение, выписка
	

	3.5
	Мероприятие (результат)  

Приобретение снаряжения и экипировки для членов оперативного штаба и его аппарата, применяемых в ходе, антитеррористических тренировок
	01.12.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.5.К.1.
	 Закупка включена в план-график закупок


	01.02.2027


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	План-график закупок


	

	3.5.К.2
	 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.11.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	контракт
	

	3.5К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.5.К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	01.11.2027


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Платежное поручение, выписка
	

	3.5.К.5.
	Закупка
	01.12.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	отчет
	

	3.6.
	Мероприятие (результат) «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности» 
в 2027 году реализации
	Х
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	
	

	3.6.К.1.
	 Закупка включена в план-график закупок


	01.02.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	План-график закупок


	

	3.6.К.2.
	 Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.11.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	контракт
	

	3.6.К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.11.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	3.6.К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	01.11.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Платежное поручение, выписка
	


	4.
	Задача 4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях

	4.1
	Мероприятие (результат)  Проведение заседания административной комиссии 


	30.12.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	4.1.К.1.
	Организация и проведение комиссии
	30.12.1025


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	
	

	4.1.К.2
	 Решение на админ. комиссии,

составление протокола
	30.12.2025
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	протокол
	

	4.2
	Мероприятие (результат)  Проведение заседания административной комиссии 


	30.12.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	4.2.К.1.
	Организация и проведение комиссии
	30.12.2026


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	
	

	4.2.К.2
	Решение на админ. комиссии,

составление протокола
	30.12.2026
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	протокол
	

	4.3
	Мероприятие (результат)  Проведение заседание административной комиссии 


	30.12.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	Отчет
	

	4.3.К.1.
	Организация и проведение комиссии
	30.12.2027


	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	
	

	4.3.К.2
	    Решение на админ. комиссии,

составление протокола
	30.12.2027
	Гребенкин Н.А. - заместитель Главы Администрации Ракитянского муниципального округа -
секретарь Совета безопасности
	протокол
	


Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков»
1. Общие положения
	Ответственный исполнитель
	Заместитель главы администрации Ракитянского района-
секретарь Совета безопасности Гребенкин Н.А.

	Связь с государственной программой Белгородской области
	Муниципальная программа Ракитянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ракитянского района»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответствен-ный 
за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	Значе-ние
	 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	      9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»

	1.1.
	Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости  


	регрессирую-щий
	КПМ
	человек
	29
	2023
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	ЦРБ Ракитянская
	


3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения на конец месяца
	На конец 2025 года 

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»

	1.1.
	Показатель 1 Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости  


	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип  мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), 
параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»

	1.1
	Проведение социально-психологического тестирования учащихся 8-11 классов образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

	1.2
	Мероприятие (результат) 

«Приобретены тест – полоски  для определения в моче наркотических веществ»


	Приобретение товаров, работ, услуг
	шт
	400
	2023
	600
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	Общая заболеваемость наркоманией 
 Количество выявленных и поставленных на учет лиц по причине наркозависимости

	1.3
	Закупка тест – полосок для определения наркотических веществ в моче человека


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Комплекс процессных мероприятий «Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков» (всего), в том числе:
	014 030 0000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из регионального бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- межбюджетные трансферты из местного бюджета
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к комплексу процессных мероприятий
«Антинаркотическая пропаганда и раннее выявление потребителей наркотиков»
6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 

	1 
	2 
	3 
	4
	5
	6

	1.
	Задача 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту»

	1.1.

	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды
и антинаркотического просвещения» в 2025 году
	Х
	Управление образования Ракитянского муниципального округа
 (Кутоманова И. Н.)
	Отчет
	

	К.1
	Социально-психологического тестирование учащихся 8-11 классов образовательных организаций района проведено в 2025 году
	           10.07.2025
           10.01.2026
	Управление образования Ракитянского муниципального округа
(Кутоманова И. Н.)
	Отчет
	

	К.2
	Социально-психологического тестирование учащихся 8-11 классов образовательных организаций района проведено в 2026 году
	           10.07.2025

           10.01.2026
	Управление образования Ракитянского муниципального округа
(Кутоманова И. Н.)
	Отчет
	

	К.3
	Социально-психологического тестирование учащихся 8-11 классов образовательных организаций района проведено в 2027 году
	           10.07.2025

           10.01.2026
	Управление образования Ракитянского муниципального округа
(Кутоманова И. Н.)
	Отчет
	

	2.1
	Мероприятие (результат) «Закупка тест-полосок для проведения предварительных 
и подтверждающих химико-токсикологических исследований 
в соответствии с потребностью»
	Х
	Администрация Ракитянского муниципального округа
 (Гребенкин Н.А.)
	Контракт
	

	2.2.1

К.1.
	Закупка 
	10.04.2025

	Отдел закупок
	План-график закупок


	

	2.2.2

К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг


	10.05.2025
	
	Отчет


	

	2.2.3

К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	15.12.2025
	
	Платежное поручение, выписка
	

	3.1
	Мероприятие (результат) «Закупка тест-полосок для проведения предварительных 
и подтверждающих химико-токсикологических исследований 
в соответствии с потребностью»
	Х
	Администрация Ракитянского муниципального округа
 (Гребенкин Н.А.)
	Контракт
	

	3.2.1

К.1.
	Закупка 
	10.04.2026


	Отдел закупок
	План-график закупок


	

	3.2.2

К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг


	10.05.2026
	Администрация Ракитянского муниципального округа
 (Гребенкин Н.А.)
	Отчет


	

	3.2.3

К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	15.12.2026
	Администрация Ракитянского муниципального округа

	Платежное поручение, выписка
	

	4.1
	Мероприятие (результат) «Закупка тест-полосок для проведения предварительных 
и подтверждающих химико-токсикологических исследований 
в соответствии с потребностью»
	Х
	Администрация Ракитянского муниципального округа
(Гребенкин Н.А.)
	Контракт
	

	4.2.1

К.1.
	Закупка 
	10.04.2027


	Отдел закупок
	План-график закупок


	

	4.2.2

К.3.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг


	10.05.2026
	Администрация Ракитянского муниципального округа
(Гребенкин Н.А.)
	Отчет


	

	4.2.3

К.4.
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по государственному (муниципальному) контракту
	15.12.2026
	Администрация Ракитянского муниципального округа

	Платежное поручение, выписка
	


PAGE  

