Белгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАКИТЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ракитное

«24» июля 2026г.                                                                                                № 130-па

О внесении изменений в постановление администрации

Ракитянского района от 30 октября 2024 года   № 145

«Об утверждении муниципальной программы

«Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Ракитянского района»

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года   №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года №730-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», постановлением администрации Ракитянского района от 23 августа 2024 года № 94 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Ракитянского района», постановлением администрации Ракитянского района от 02 октября 2024 года №121 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ракитянского района»  администрация  Ракитянского  муниципального округа                  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ракитянского района от  30 октября 2024 года № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» следующие изменения:

- текст муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Ракитянского муниципального округа от 19 декабря 2025г.  № 13-па «О внесении изменений в постановление администрации Ракитянского района от 30 октября 2024 г. №145 «Об утверждении муниципальной программы  «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ракитянского

муниципального округа                                                                                В.А. Мовчан

|  | Приложение к постановлению Администрации Ракитянского муниципального округа Белгородской области от 24 июля 2026 года №130-па |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»

(далее – муниципальная программа)

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети»

1.1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Ракитянского муниципального округа. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Ракитянского муниципального округа а сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный, железнодорожный транспорт. Ракитянский округ имеет развитую транспортную инфраструктуру. Он обладает разветвленной сетью автомобильных дорог общей протяженностью 649,34 км, в том числе автодороги областной собственности составляют 251,1 км, улично - дорожной сети 398,240 км. По состоянию на 01.01.2026 г. автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 611,214 км. Через Ракитянский муниципальный округ  проходят важнейшие автомобильные дороги, соединяющие с Курской областью и с Украиной. По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки. Населенные пункты Ракитянскогоокруга имеют автобусное сообщение с районным центром.

Транспортом общего пользования в 2023 году перевезено 160,760 тыс. человек.

Пассажирооборот транспорта в 2023 году составил 1 624,926 тыс. пассажиро - километров.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы округа, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Вместе с тем недостаточное развитие сети автомобильных дорог на территории округа сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог района приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведет, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики района.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Ракитянского муниципального округа  является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Ракитянского муниципального округа и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктур

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы  «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района» сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития  Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Целевым показателем, характеризующими достижение национальной цели к 2030 году, является обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы Ракитянского муниципального округа Белгородской области.

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Белгородской области 
 и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры 
и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию Ракитянского муниципального округа Белгородской области.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель муниципальной программы: сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- создание условий для организации транспортного обслуживания населения;

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере совершенствования и развития дорожной сети и транспортной системы.

- Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя «Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», на формирование единой опорной дорожной сети, развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения путем выполнения работ в рамках содержания, а также приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

- Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

- - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них;

- - строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на сельских территориях;

- - обеспечение своевременного и качественного выполнения работ
в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту              содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального  
или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений 
на них;

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году составит 47 процентов;

- - пассажирооборот автомобильным транспортом к 2030 году сохранится на уровне 945,94 тыс. пассажиро-километров.

II. Паспорт муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Гречихин Дмитрий Александрович - первый заместитель Главы Ракитянского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и муниципальной собственности; |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Кукса Игорь Владимирович – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского муниципального округа Белгородской области; |  |
| Период реализации муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | 2025 – 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Обеспечение доли улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 47 процента к 2030 году |  |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области | Направления (подпрограммы) не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по муниципальной программы Ракитянского муниципального округа Белгородской области, в том числе: | 693242,92 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 197298,2 |
|  | Районный бюджет | 495944,72 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Показатель: Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов |  |
| Связь с целями развития Ракитянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Ракитянского района Белгородской области | 1.Цель стратегического развития Ракитянского района Белгородской области: «Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ракитянского района и повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры». 2. Показатель: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующим нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Обеспечение доли улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 47 процента к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Муниципальная программа | Прогрессирую- щий | Процент | 59,4 | 2023 | 44,5 | 46 | 46,4 | 46,6 | 46,9 | 47 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Пассажирооборот автомобильным транспортом | Муниципальная программа | Прогрессирую- щий | тыс.пасс.-км | 1624,9 | 2023 | 945,94 | 945,94 | 945,94 | 945,94 | 945,94 | 945,94 | Постановление правительства Белгородской области от 13 февраля 2023 года №74 - пп | Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области |  | Транспортная подвижность населения |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | Ноя. | Дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение доли улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 47 процента к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 46 |
| 1.2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом |  | тыс.пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 945,94 |

5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Кукса И.В. – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского муниципального округа Белгородской области |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 1.1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Кукса И.В. – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского муниципального округа Белгородской области |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Пассажирооборот автомобильным транспортом |
| 3. | Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов» |  |  |
| 3 | Ответственный за реализацию: Кукса И.В. – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского муниципального округа Белгородской области |  | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 3.1 | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов | Выполнено строительство (реконструкция) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ракитянского района», в том числе: | 920 04 09 0810180570 244 920 04 09 0810120570 244 | 165354,8 | 256358,82 | 109658,30 | 79841,30 | 41014,8 | 41014,8 | 693242,92 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 165354,8 | 256358,82 | 109658,30 | 79841,30 | 41014,8 | 41014,8 | 693242,92 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 30979,2 | 165558,8 | 10,30 | 10,30 | 369,8 | 369,8 | 197298,2 |
| - районный бюджет |  | 134375,7 | 90800,02 | 109648 | 79831 | 40645 | 40645 | 495944,72 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | 920 04 09 0810180570 244 920 04 09 0810120570 244 | 140259,4 | 203720,73 | 91148,00 | 74831 | 40645,0 | 40645,0 | 591249,23 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 140259,4 | 203720,73 | 91148,00 | 74831 | 40645,0 | 40645,0 | 591249,23 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 134691,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165337,7 |
| - районный бюджет |  | 109613 | 69029,53 | 91148,00 | 74831 | 40645,0 | 40645,0 | 425911,53 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | 920 04 09 082017 3850 244 920 04 09 082027 3830 244 | 25095,4 | 20035,59 | 18510,30 | 5010,30 | 369,8 | 369,8 | 69391,19 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 25095,4 | 20035,59 | 18510,30 | 5010,30 | 369,8 | 369,8 | 69391,19 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет |  | 332,7 | 221,10 | 10,30 | 10,30 | 369,8 | 369,8 | 1314 |
| - районный бюджет |  | 24762,7 | 19814,49 | 18500 | 5000 | 0 | 0 | 68077,19 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов» | 920 04 09 082017 3850 244 920 04 09 082027 3830 244 | 0 | 32602,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32602,5 |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0 | 32602,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32602,5 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 30646,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30646,5 |
| - районный бюджет |  | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Ракитянского округа «Совершенствование

и развитие транспортной системы и дорожной

сети Ракитянского района»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Процент | Протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности дорожной сети | Показатель рассчитывается по итогам года | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям/ Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения х100% |  |  |  | Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области | Приказ министерства транспорта российской федерации от 30 июля 2021 года №155- | Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным |
| 2. | Пассажирооборот автомобильным транспортом | Тыс пасс.км | Произведение перевезенных пассажиров на дальность перевозки | Ежемесячно | Кол-во пассажиров (чел) х кол-во км |  |  |  | Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области | - | Не позднее 20 января года, следующего за отчетным |

| III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий 1) |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области | Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области Кукса Игорь Владимирович – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского муниципального округа |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Ракитянского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя / задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прогрессирующий | МП | км | 5,5 | 2023 | 2,794 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | МП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 381,277/ 478,757 | 2023 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | 478,757 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1.1 | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов общего пользования местного знания и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Отремонтировано /построено автодорог местного значения | Оказание услуг | км | 5,5 | 2023 | 2,794 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| Выполнены работы по ремонту автодорог местного значения. Перечень мероприятий и объектов приведены в приложении № 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Отремонтировано мостов местного значения | Оказание услуг | штук | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| Выполнены работы по ремонту мостов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовлена проектно – сметная документация | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | штук | 5 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| Получены положительные заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244 920 04 09 0810120570 244 | 140259,4 | 236323,23 | 91148,00 | 74831,00 | 40645,0 | 40645,0 | 623851,73 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 165337,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195984,2 |
| - местный бюджет |  | 109613 | 70985,53 | 91148,00 | 74831,00 | 40645,0 | 40645,0 | 427867,53 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244 920 04 09 0810120570 244 | 83196,6 | 52380,32 | 67573,00 | 49472,00 | 31350,0 | 31350,0 | 315321,92 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 83196,6 | 52380,32 | 67573,00 | 49472,00 | 31350,0 | 31350,0 | 315321,92 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Отремонтировано / построено автодорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244 920 04 09 0810120570 244 | 57062,9 | 183942,91 | 23575,00 | 25359 | 9295,0 | 9295,0 | 308529,81 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 30646,5 | 165337,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195984,2 |
| - местный бюджет |  | 26416,4 | 18605,21 | 23575,00 | 25359 | 9295,0 | 9295,0 | 112545,61 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Отремонтировано мостов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 09 0810180570 244 920 04 09 0810120570 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Изготовлена проектно – сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - областной бюджет |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Приложение

к комплексу процессных мероприятий

«Обеспечение сохранности существующей сети

автомобильных дорог и безопасности

дорожного движения»

| План реализации комплекса процессных мероприятий 1 № п/п; Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка; Дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель; Вид подтверждающего документа. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог». 1.1; Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2025 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.1.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 10.03.2025; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.1.2.; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.04.2025; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.1.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2025; Овчарова Т.А.; Формы КС-3. 1.1.4.; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 25.12.2025; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.1; Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2026 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.1.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 10.03.2026; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.1.2.; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.04.2026; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.1.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2026; Овчарова Т.А.; Формы КС-3. 1.1.4.; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 25.12.2026; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.1; Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в 2027 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.1.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 10.03.2027; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.1.2.; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.04.2027; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.1.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2027; Овчарова Т.А.; Формы КС-3. 1.1.4.; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 25.12.2027; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.2.; Отремонтировано автодорог местного значения в 2025 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.2.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 10.03.2025; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.2.2; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.04.2025; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.2.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2025; Овчарова Т.А.; Формы КС-3. 1.2.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 25.12.2025; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.2.; Отремонтировано автодорог местного значения в 2026 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.2.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 10.03.2026; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.2.2; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.04.2026; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.2.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2026; Овчарова Т.А.; Формы КС-3. 1.2.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 25.12.2026; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.2.; Отремонтировано автодорог местного значения в 2027 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.2.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 10.03.2027; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.2.2; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.04.2027; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.2.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2027; Овчарова Т.А.; Формы КС-3. 1.2.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 25.12.2027; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.3.; Отремонтировано мостов местного значения в 2025 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.3.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 15.06.2025; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.3.2; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.07.2025; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.3.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2025; Овчарова Т.А.; Формы КС-3,. 1.3.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 20.12.2025; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.3.; Отремонтировано мостов местного значения в 2026 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.3.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 15.06.2026; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.3.2; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.07.2026; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.3.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2026; Овчарова Т.А.; Формы КС-3,. 1.3.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 20.12.2026; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.3.; Отремонтировано мостов местного значения в 2027 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.3.1; Контрольная точка «Проведение процедуры торгов»; 15.06.2027; Овчарова Т.А.; Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке. 1.3.2; Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»; 15.07.2027; Овчарова Т.А.; Муниципальный контракт. 1.3.3.; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 20.12.2027; Овчарова Т.А.; Формы КС-3,. 1.3.4; Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»; 20.12.2027; Овчарова Т.А.; Платежное поручение. 1.4.; Изготовлена проектно – сметная документация в 2025 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.4.3; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 10.06.2025; Овчарова Т.А.; отчет. 1.4.; Изготовлена проектно – сметная документация в 2026 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.4.3; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 10.06.2026; Овчарова Т.А.; отчет. 1.4.; Изготовлена проектно – сметная документация в 2027 году; х; Овчарова Т.А.; х. 1.4.3; Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 10.06.2027; Овчарова Т.А.; отчет. IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (далее – комплекс процессных мероприятий 2) 1. Общие положения. Ответственный исполнительный орган Белгородской области; Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области Кукса Игорь Владимирович – начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского муниципального округа Белгородской области. Связь с государственной программой Белгородской области; Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Ракитянского района». 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2 № п/п; Наименование показателя / задачи; Признак возрастания/ убывания; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значение показателей по годам; Ответственный за достижение показателя. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения». 1.1; Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте; Прогрессирующий; МП; тыс. пасажиров; 160,760; 2023; 96,994; 96,994; 96,994; 96,994; 96,994; 96,994; Администрация Ракитянского муниципального округа Белгородской области. 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2026 году № п/п; Наименование показателя; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Плановые значения на конец месяца; На конец 2026 года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сент.; окт.; ноябрь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. 1.; «Создание условий для транспортного обслуживания населения». 1.1; Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте; МП; тыс.пасажиров; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 96,994. 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата), сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам | Оказание услуг | маршруты | 15 | 2023 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |
| Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в муниципальном сообщении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организован льготный проезд студентов очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций, расположенных на территории. | Оказание услуг | Поездки, шт | 19348 | 2023 | 26473 | 26473 | 26473 | 26473 | 26473 | 26473 | Пассажирооборот на общественном транспорте |
| Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантами очной формы обучения, студента с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно – заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте | Оказания услуг | Поездки, шт | 3741 | 2023 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | Пассажирооборот на общественном транспорте |
| Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Всего по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | 25095,4 | 20035,59 | 18510,30 | 5010,30 | 369,8 | 369,8 | 69391,2 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 332,7 | 221,10 | 10,30 | 10,30 | 369,8 | 369,8 | 1314 |
| - местный бюджет |  | 24762,7 | 19814,5 | 18500 | 5000 | 0 | 0 | 68077,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | 24382,8 | 19468,79 | 18510,30 | 5010,30 | 8,1 | 8,1 | 67388,39 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 8,1 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 8,1 | 8,1 | 55,20 |
| -местный бюджет |  | 24374,7 | 19458,49 | 18500 | 5000 | 0 | 0 | 67333,19 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Организован льготный проезд студентов очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций, расположенных на территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | 712,6 | 566,81 | 0 | 0 | 361,7 | 361,7 | 2002,81 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 324,6 | 210,8 | 0 | 0 | 361,7 | 361,7 | 1258,8 |
| - местный бюджет |  | 388 | 356,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,01 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 0408 0826381 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Приложение к комплексу процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |
| --- | --- | --- |

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.1. | Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.1. | Организованы перевозки населения автобусным транспортом по муниципальным маршрутам | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.01.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.2 | Организован льготный проезд студентов очной формы обучения, студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций, расположенных на территории. | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Подписано соглашение с министерством автомобильных дорог и транспорта о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2025 год» | 25.02.2025 | Овчарова Т.А. | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.02.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Подготовлены и направлены заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам» | Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Заявка |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2.5 | «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.3 | Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.01.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.3 | Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.01.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.3 | Организован проезд льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.01.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.01.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |

Приложение  2

к муниципальной программе

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Ракитянского района»

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование Населенного пункта, улицы | Протяженность, км | Стоимость, тыс. рублей | Объемы выполнения, км и предварительный объем финансирования тыс. рублей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  |  |  |  | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2,792 | 61024,2 | 2,792 | 61024,2 | 6,0 | 143963,13 |  |  |
| 1 | Ремонт автодорог 2025 | 2,792 | 61024,2 |  | 61024,2 |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Новомосковская в п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области (1 этап) | 0,506 | 5432,1 |  | 5432,103 |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайская в п. Ракитное Ракитянского Района Белгородской области | 0,536 | 5843,5 |  | 5843,50395 |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог на территории Ракитянского района Белгородской области (4749 м2.) |  | 9948, 9 |  | 9948, 94038 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильных дорог в с. Русская Березовка Ракитянского района Белгородской области | 1,75 | 31927,9 |  | 32602,7 |  |  |  |  |
| 1.5 | Текущее содержание автомобильных дорог |  | 7871,8 |  | 6102,5 |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автодорог 2026 |  |  |  |  | 6,0 | 143963,13 |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных в п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области (ул. Первомайская) |  |  |  |  | 0,80 | 19568,983 |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильных в п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области дорог (ул. Московская) |  |  |  |  | 0,60 | 23044,909 |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог в п.Пролетарский Ракитянского района Белгородской области (ул. Октябрьская, ул. Лесная, пер. 8 Проезд, пер.9 Проезд, пер.Советский) |  |  |  |  | 1,00 | 30770,018 |  |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог в с. Ворсклица Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 0,32 | 9320,427 |  |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог в с. Солдатское Ракитянского района Белгородской области (ул. Садовая, ул. Молочная ) |  |  |  |  | 1,01 | 10732,780 |  |  |
| 2.6 | Ремонт автомобильных дорог в с.Новоленинское Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  | 1,15 | 11940,842 |  |  |
| 2.7 | Ремонт автомобильных дорог в п.Ракитное Ракитянского района Белгородской области (пер.Пролетарский) |  |  |  |  | 0,20 | 5982,671 |  |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги по ул.Кулешовка с.Бобрава |  |  |  |  | 0,972 | 32602,5 |  |  |

| V. Паспорт ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов» (далее – ведомственный проект) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие положения |  |  |  |
| Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов» | Срок реализации ведомственного проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Гречихин Д.А. | Первый заместитель Главы Ракитянского муниципального округа по строительству, транспорту, ЖКХ и муниципальной собственности |  |
| Руководитель ведомственного проекта | Кукса И.В. | Начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского муниципального округа Белгородской области; |  |
| Администратор ведомственного проекта | Овчарова Т.А. | Начальник отдела дорог и транспорта |  |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Ракитянского района» |  |
|  | Государственная программа | «Совершенствование и развитие транспортной и дорожной сети Белгородской области» |  |

- Показатели ведомственного проекта № п/п; Наименование показателя / задачи; Признак возрастания/ убывания; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значение показателей по годам; Нарастающий итог. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов. 1.1; Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Прогрессирующий; ВП; км; 0; 2023; 0; 0,972; 0; 0,760; -; -; да. 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году № п/п; Наименование показателя; Уровень показателя; Единица измерения (по ОКЕИ); Плановые значения на конец месяца; На конец 2026 года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сент.; окт.; ноябрь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. 1.; Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов. 1.1; Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; ВП; км; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 0,972. 4. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта. № п/п; Наименование мероприятия (результата); Тип мероприятия (результата), сроки реализации; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значения мероприятия (результата) по годам; Связь с показателями ведомственного проекта. значение; год; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов. 1.1.; Построено (реконструировано) автомобильных дорог; Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг; км; 0; 2023; 0; 0,972; 0; 0,760; 0; 0; Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.1.1; Выполнены строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог. 1.2.; Изготовлено проектно-сметной документации; Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг; шт.; 5; 2023; 1; -; -; -; -; -; Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| - Всего по ведомственному проекту « Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 08 0826383 810 | 0 | 32602,5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет |  | 0 | 30646,5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - местный бюджет |  | 0 | 1956 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1 Построено (реконструировано) автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: | 920 04 08 0826383 810 | 0 | 32602,5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - областной бюджет |  | 0 | 30646,5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| -местный бюджет |  | 0 | 1956 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 Изготовлено проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | « Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов» |  |  |  |
| 1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.03.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2025 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.12.2025 | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.03.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2026 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.12.2026 | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.1. | Построено (реконструировано) автомобильных дорог | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 01.03.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.04.2027 | Овчарова Т.А. | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 10.12.2027 | Овчарова Т.А. | Акт приемки выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.2. | Изготовлено проектно-сметной документации | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.2 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 20.11.2025 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2025 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2025 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.2. | Изготовлено проектно-сметной документации | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.2 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 20.11.2026 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2026 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2026 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |
| 1.2. | Изготовлено проектно-сметной документации | х | Овчарова Т.А. | х |
| 1.2 | Контрольная точка «Проведение процедуры торгов» | 20.11.2027 | Овчарова Т.А. | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12.2027 | Овчарова Т.А. | отчет |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25.12.2027 | Овчарова Т.А. | Платежное поручение |

Начальник  управления

строительства и ЖКХ

Ракитянского муниципального округа                                                                                                                                                       И.В. Кукса